附件1

海南省审计厅项目绩效评价工作方案

根据《省财政厅关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》（琼财绩〔2013〕67号）要求，制定审计厅项目绩效评价工作方案。

一、成立项目绩效评价工作小组

由厅办公室牵头成立项目绩效评价工作小组，组织开展审计厅2012年预算项目绩效自评工作，并按时将自评材料报送省财政厅。具体名单如下：

组长：黄远勤；

成员：吴多巍、黄良明、唐甸珊。

二、制定评价指标

选定参加本次2012年预算项目绩效自评的项目为“审计督办管理系统”，相应评价指标如下：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 及时性 | 8 |
|  |  |  |  | 有效性 | 8 |
|  |  |  |  | 可靠性 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 |

三、收集评价资料

4月1日前收集汇总如下评价资料：

（一）项目可行性研究方案、报告及其他设计论证材料；

（二）厅党组会议、厅长办公会议纪要及相关的法规政策依据；

（三）财政资金分配方案、开发合同及支付管理情况；

（四）项目组织实施情况说明；

（五）项目验收单；

（六）其他相关证明材料。

四、组织现场勘查

4月8日-12日，根据开发合同和项目验收单，进行现场勘查，检查系统功能实现情况，收集审计人员评价。

五、开展分析评价

4月15日-19日，将收集汇总之后的资料和勘查情况，对照评价指标进行详细的分析评价，逐项打分。

六、撰写并报送评价报告

4月22日起撰写评价报告，并按时报送省财政厅。