附件2

财政支出项目绩效评价报告

评价类型： □实施过程评价 √完成结果评价

项目名称： 审计督办管理系统

项目单位： 海南省审计厅

主管部门： 海南省审计厅

评价时间： 2013年 3月 29日至 2013年 4月 26日

组织方式：□财政部门 √主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省审计厅

上报时间：2013年4月27日

项目绩效目标表

项目名称：审计督办管理系统

| 指标 类型 | 绩效 指标 | 年初 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优（年初 /调整后） | 良（年初 /调整后） | 中（年初 /调整后） | 差（年初 /调整后） |
| 产出 指标 | 产出数量 | 审计业务工作督办、行政工作督办、常态化工作督办和领导临时交办事项督办四大功能模块。 | √ |  |  |  |
|  | 产出质量 | ISO9001软件开发质量标准。 | √ |  |  |  |
|  | 产出时效 | 合同签署两个月内完成代码编写并投入测试使用。 | √ |  |  |  |
|  | 产出成本 | 保持与金审工程应用系统的全面兼容，有效避免重复开发并控制成本。 | √ |  |  |  |
| 成效 指标 | 审计工作 （短期成效） | 有效监控审计各项工作，提升工作质量和单位工作执行力。 | √ |  |  |  |
|  | 审计决策 （中期成效） | 有效服务于领导决策，推进审计工作更好地围绕省委省政府中心工作开展。 |  | √ |  |  |
|  | 审计绩效 （远期成效） | 为下一步开展审计工作绩效管理打好基础。 |  | √ |  |  |
| 效率 指标 | 及时性 | 能够实现工作现场到办公室之间的实时数据展现。 | √ |  |  |  |
|  | 有效性 | 与已经投入使用的应用系统整合之后，可充分发挥领导监控指挥作用，也可确保审计人员执行任务的质量。 | √ |  |  |  |
|  | 可靠性 | 与金审工程应用系统、内网安全系统完全数据交互，安全可靠。 | √ |  |  |  |

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省审计厅 |  |  |  | 主管部门 |  |  | 海南省审计厅 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王旭平 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0898-65321916 |  |  |  |
| 地址 |  | 海口市国兴大道9号省政府5楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 40.00 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 40.00 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  | 40.00 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 40.00 |  | 省财政 |  |  | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| 项目 决策 | 20 |  | 项目目标 |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 决策过程 |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  | 资金分配 |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 | 6 |
| 项目 管理 | 25 |  | 资金到位 |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 资金管理 |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  | 组织实施 |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 | 9 |
| 项目 绩效 | 55 |  | 项目产出 |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 | 2 |
|  |  |  | 项目效益 |  | 40 |  |  | 及时性 |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有效性 |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可靠性 |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务/职称 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |
| 吴多巍 | 副主任 |  |  |  | 省审计厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄良明 | 副主任 |  |  |  | 省审计厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐甸珊 | 副调研员 |  |  |  | 省审计厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：黄远勤 项目单位负责人（签字并盖章）：王旭平 2013年4月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审计督办管理系统项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省审计厅是海南省政府组成部门，主管全省审计工作。办公地点设在海口市国兴大道9号。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定

| 指标类型 | 绩效指标 | 项目绩效目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 开发审计业务工作督办、行政工作督办、常态化工作督办和领导临时交办事项督办四大功能模块。 |  |
|  | 产出质量 | 遵循ISO9001软件开发质量标准。 |  |
|  | 产出时效 | 合同签署两个月内完成代码编写并投入测试使用。 |  |
|  | 产出成本 | 保持与金审工程应用系统的全面兼容，有效避免重复开发并控制成本。 |  |
| 成效指标 | 审计工作 （短期成效） | 有效监控审计各项工作，提升工作质量和单位工作执行力。 |  |
|  | 审计决策 （中期成效） | 有效服务于领导决策，推进审计工作更好地围绕省委省政府中心工作开展。 |  |
|  | 审计绩效 （远期成效） | 为下一步开展审计工作绩效管理打好基础。 |  |
| 效率指标 | 及时性 | 能够实现工作现场到办公室之间的实时数据展现。 |  |
|  | 有效性 | 与已经投入使用的应用系统整合之后，可充分发挥领导监控指挥作用，也可确保审计人员执行任务的质量。 |  |
|  | 可靠性 | 与金审工程应用系统、内网安全系统完全数据交互，安全可靠。 |  |

（三）项目基本性质用途、内容及范围

为了强化机关各处室执行力，提升审计工作管理水平，更好地服务效能政府建设，审计厅组织研究开发审计督办管理系统。该系统可实现审计业务工作督办、行政工作督办、常态化工作督办和领导临时交办事项督办，还具有考勤、日常事务展示及辅助管理等公共事务管理功能。设计使用范围为省厅本级，具体应用可扩展至全省各级审计机关，可及时向各级审计机关领导提供机关工作运转信息，督促各职能部门及审计人员开展工作，确保审计各项工作的时效。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

本项目资金来源为财政拨款，为预算安排的金审工程地方建设资金80万元中的40万元，资金已于2012年初随部门预算批复到位。

（二）项目资金使用和管理情况

在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。并于2012年12月完成项目建设和资金支付。

三、项目组织实施情况

为确保项目保质保量地完成，我厅严格按照操作程序实施项目管理。一是在项目开展前后实行公示，自觉接受群众监督，提高项目质量。二是开展公开招标，择优选择研发合作单位。三是加强技术指导，进行项目日常检查监督管理。四是严格按项目方案建设，杜绝擅自调整项目计划现象。五是组织项目完成验收，确保研发使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

通过本项目的实施，较好实现计划设定的目标，具体分析如下：

1．项目的经济性分析

本项目在实施过程中，严格的对项目的各项成本进行控制，采取相应的技术措施，实现了对金审工程审计管理系统（OA2011）和内网安全系统的全面兼容，避免了重复规划、设计和建设。

2.项目的效率性分析

项目的实施进度严格按照开发合同执行，开发过程中严格遵循ISO9001软件开发质量标准，完成之后进行了为期30天的封闭测试和试运行，很好地确保了项目的完成质量。

3.项目的效益性分析

（1）实现从金审工程审计管理系统（OA2011）数据库中提取审计业务项目和公文办理数据，为自行组织金审工程应用系统二次开发，深化审计信息系统应用打下坚实的基础。

（2）能够自动生成审计业务项目、公文办理、常态性工作、领导临时交办事项的执行情况分析图表。提供相应的查询功能和列表汇总功能，为厅领导、处领导及审计工作人员及时地监控各项工作的开展实施情况提供服务。

（3）可根据审计业务项目、公文办理、常态性工作、领导临时交办事项的执行时间段对项目组长和具体承办人发送短信提醒信息，极大提升审计工作时效性。

（4）审计机关作为政府的职能部门，主要履行经济监督职责。该项目的实施将有效提升审计工作质量和效率，也将直接或间接地对地方经济和社会各个领域产生良好影响。

4.项目可持续性分析

项目完成后，审计厅将在全厅范围积极推广应用，并根据正在研究制定中的审计工作绩效管理制度提出相应的绩效管理需求，设计后继建设的目标和框架，充分利用预算安排的金审工程地方建设资金，逐步建成海南审计综合管理平台。提供完善的审计决策支持、督办管理、审计现场管理与质量控制、审计绩效评价等系统功能，为全省审计机关提供高效一体的网络办公平台，逐步实现全省审计机关审计管理的数字化。

（二）项目绩效未完成情况

无项目绩效为完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价依据

1.财政部关于印发《财政支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2011〕285号）；

2.海南省政府办公厅《关于认真做好财政支出绩效评价工作的通知》（琼府办发〔2009〕101号）；

3.海南省财政厅《关于开展2012年预算项目绩效自评的通知》（琼财绩〔2013〕67号）；

4.海南省财政厅关于印发《海南省财政支出绩效评价实施意见》的通知（琼财绩〔2009〕2206号）；

5.海南省财政厅《财政支出项目绩效目标管理操作指南》；

6.海南省财政厅《财政支出项目绩效评价操作指南》。

（二）评价结论

项目设立依据充分，目标明确，符合我省审计工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的效益。综合考评得分为94分。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 及时性 | 8 | 与审计现场实时数据交互（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 有效性 | 8 | 有效确保审计工作实效（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可靠性 | 8 | 系统安全可靠（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 6 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 94 |

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、程序开发、系统质量、规范管理和维护等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级审计人员的好评，较好地达到项目预期目标。但因应用于全厅范围的信息系统研发属于我省审计机关首次，存在着经验不足和诸多技术性问题，开始开发到应用周期偏大，测试过程中样本量偏小，研发进度监控和组织测试等工作还不够严谨，系统功能仍需不断完善提高。此外，建设过程中投入研发的技术力量和资金仍不足。我厅将通过此项目建设，逐步构建地方审计信息化建设的合作模式，不断强化信息技术对审计工作的支持力度，更有效地服务于审计工作。